Znak sprawy: 2/CMok/P/2013

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w przetargu w trybie określonym w art. 70 Kodeksu cywilnego na:

wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach, w dąbrowach świetlistych i na murawach kserotermicznych

w ramach realizacji projektu
„Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych 
w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”

nr umowy: POIS.05.01.00-00-379/12-00

Część I – wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach

Część II – wykonanie zabiegów ochrony czynnej w dąbrowach świetlistych

Część III - wykonanie zabiegów ochrony czynnej na murawach kserotermicznych

Warszawa, 4 lipca 2013 r.

Przetarg organizowany jest w związku z realizacją projektu nr POIS.05.01.00-00-379/12 „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”:

- współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Poddziałania 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ;

- dofinansowanego w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest:

- na podstawie „Procedury przetargowej stosowanej przez beneficjenta, który podmiotowo nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”,

- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), oznaczanej dalej w SIWZ skrótem „Pzp” oraz obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), oznaczanej dalej w SIWZ skrótem „Kc”.

I. Zamawiający

Centrum Ochrony Mokradeł

ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa

tel. +48 796 435 444

Adres poczty elektronicznej: cmok@bagna.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://bagna.pl/

Warunki udziału w przetargu określone niniejszym ogłoszeniem udostępnione są:

- na stronie internetowej Zamawiającego: www.bagna.pl,

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

- w biurze Zamawiającego.

II. Tryb udzielenia zamówienia

### Przetarg nieograniczony, zgodny z Art. 701 - Art. 705 ustawy Kc, w oparciu o przepisy ustawy Pzp - art. 39, prowadzony w procedurze dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

### III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego przetargu jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej w 10 rezerwatach przyrody, zespole przyrodniczo-krajobrazowym, projektowanym rezerwacie przyrody oraz projektowanym użytku ekologicznym.

Dokładne lokalizacje zostały przedstawione na załączonych mapach oraz w warstwach GIS.

Całkowita powierzchnia zabiegów wynosi 120,5 ha. Usługi do wykonania na każdym z obszarów projektu, zostały podzielone na 3 części:

Część I – wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach (rezerwaty przyrody: Torfowisko Karaska, Torfowisko Serafin, Jastrząbek) – siedliska: 7110, 7140 – pow. 94 ha;

Rezerwat przyrody „Torfowisko Karaska” – siedlisko 7110 i 7140

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Kadzidło, nr dz. ew.: 187/10, 187/14, pow. 70 ha.

Do wykonania:

- usunięcie gatunków liściastych – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków roślin (w szczególności wierzby i brzozy), znajdujących się na wyznaczonym obszarze torfowiska wysokiego i przejściowego; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 1 sierpnia 2013 - 15 lutego 2014;

- wykoszenie odrostów – ręczne wykoszenie odrostów wyciętych roślin, powstających w miejscu wykonania zabiegu usunięcia gatunków liściastych; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 1 sierpnia – 15 grudnia 2014.

Wykonane zabiegi muszą być zgodne z Zarządzeniem nr 33 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Torfowisko Karaska”.

Rezerwat przyrody „Torfowisko Serafin” – siedlisko 7140

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Łyse, nr dz. ew.: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360; pow. 19 ha.

Do wykonania:

- usunięcie gatunków liściastych – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków roślin (w szczególności wierzby i brzozy) znajdujących się na wyznaczonym obszarze torfowiska przejściowego; wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren rezerwatu; termin: 1 sierpnia 2013 - 15 lutego 2014;

- wykoszenie trzciny i odrostów – ręczne i/lub mechaniczne wykoszenie trzciny oraz powstających w miejscu realizacji zabiegu usunięcia gatunków liściastych odrostów wyciętych roślin; wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren rezerwatu; termin: 1 sierpnia 2013 – 15 lutego 2014, ponowne wykoszenie trzciny wraz z odrostami w terminie: 1 sierpnia 2014 – 15 grudnia 2014.

Wykonane zabiegi muszą być zgodne z Zarządzeniem nr 27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Torfowisko Serafin”.

Rezerwat przyrody „Jastrząbek” – siedlisko 7140

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Nowy Duninów, nr dz. ew.: 233 (oddz. 107a), 357 (oddz. 81i), pow. 5 ha.

Do wykonania:

- odsłonięcie torfowiska – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków drzew i krzewów (w szczególności brzozy); ręczne wykoszenie trzciny; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 1 sierpnia 2013 - 5 lutego 2014;

- wykoszenie odrostów – ręczne wykoszenie powstających w miejscu realizacji zabiegu odsłonięcia torfowiska odrostów wyciętych drzew, krzewów i trzciny; wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren Lasów Państwowych; termin: 1 sierpnia 2014 – 15 grudnia 2014.

Wykonane zabiegi muszą być zgodne z Zarządzeniem nr 26 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jastrząbek”.

Część II – wykonanie zabiegów ochrony czynnej w dąbrowach świetlistych (rezerwaty przyrody: Brwilno, Dąbrowa Radziejowska, Kawęczyn, Dąbrowy Seroczyńskie, Podjabłońskie) – siedlisko 91I0 – pow. 19 ha.

Rezerwat przyrody „Brwilno” – siedlisko 91I0

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Brudzeń Duży, nr dz. ew.: 122, 123/2, pow. 2 ha.

Do wykonania:

- redukcja podszytu – zmniejszenie ilości podszytu do udziału nieprzekraczającego 30-40% powierzchni poprzez ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków rodzimego pochodzenia (w szczególności leszczyny, grabu, lipy i czeremchy pospolitej), z pozostawieniem dębu i drzew owocowych, typowych dla świetlistej dąbrowy, pod warunkiem, że ich zwarcie nie przekroczy 30-40% powierzchni; ręczne zebranie i wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014;

- eliminacja gatunków obcych – ręczne wycięcie gatunków obcych (w szczególności czeremchy amerykańskiej i robinii akacjowej); ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; wzmocnienie efektów wycinania drzew i krzewów, charakteryzujących się szybkimi odrostami korzeniowymi, poprzez użycie środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w leśnictwie; termin: 15 września 2013 – 15 marca 2014, powtórzenie działania w terminie 15 września – 15 grudnia 2014;

- wykoszenie runa – ręczne wykoszenie nadmiernie rozwiniętej roślinności runa wraz z pozostawieniem pojedynczych nalotów dębowych, przerzedzeniem gęstego nalotu dębowego, w sytuacji, gdy zajmuje on powierzchnię większą lub równą 5 m2; ręczne zebranie pozyskanej biomasy oraz liści z dna lasu i wywiezienie jej poza teren poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014, ponowne wykoszenie runa wraz z odrostami w terminie 15 września – 15 grudnia 2014;

Wykonane zabiegi muszą być zgodne z Zarządzeniem nr 25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Brwilno”.

Rezerwat przyrody „Dąbrowa Radziejowska” – siedlisko 91I0

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gm. Radziejowice, nr dz. ew.: 424, 428, 438, 439; pow. 4,5 ha.

Do wykonania:

- redukcja podszytu – zmniejszenie ilości podszytu do udziału nieprzekraczającego 30% pokrycia powierzchni poprzez ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków rodzimego pochodzenia (w szczególności leszczyny, grabu, lipy i czeremchy pospolitej), z pozostawieniem dębu i drzew owocowych, typowych dla świetlistej dąbrowy, pod warunkiem, że ich zwarcie nie przekroczy 30% powierzchni; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014;

- eliminacja gatunków obcych – usunięcie obcych gatunków inwazyjnych (w szczególności czeremchy amerykańskiej i robinii akacjowej) poprzez ich ręczne wycinanie i wyrywanie; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014;

- wykoszenie runa - ręczne wykoszenie nadmiernie rozwiniętej roślinności runa, z pozostawieniem pojedynczych nalotów dębowych, przerzedzeniem gęstego nalotu dębowego, jeżeli zajmuje on powierzchnię większą lub równą 5 m2; ręczne zebranie pozyskanej biomasy oraz liści z dna lasu i wywiezienie jej poza teren poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014, ponowne wykoszenie runa wraz z odrostami w terminie: 15 września 2014 - 15 grudnia 2014.

Wykonane zabiegi muszą być zgodne z Zarządzeniem nr 29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa Radziejowska”.

Rezerwat przyrody „Kawęczyn” – siedlisko 91I0

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa, gm. Warszawa-Rembertów, oddz. 173, pow. 1,5 ha.

Do wykonania:

- redukcja podszytu – zmniejszenie ilości podszytu tak, by jego pokrycie nie przekraczało 10-20% powierzchni, poprzez ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków rodzimego pochodzenia (w szczególności klonu zwyczajnego, grabu, lipy i czeremchy pospolitej), z pozostawieniem dębu i drzew owocowych, typowych dla świetlistej dąbrowy, pod warunkiem, że ich zwarcie nie przekroczy 10-20% powierzchni; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014;

- eliminacja gatunków obcych – usunięcie inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia (w szczególności czeremchy amerykańskiej, klonu jesionolistnego i niecierpka drobnokwiatowego), poprzez ich ręczne wycinanie, wyrywanie i koszenie; ręczne zebranie i wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 – 15 marca 2014, powtórzenie działania: 15 września – 15 grudnia 2014;

- wykoszenie runa – ręczne wykoszenie nadmiernie rozwiniętej roślinności runa z pozostawieniem pojedynczych nalotów dębowych, przerzedzeniem gęstego nalotu dębowego, gdy zajmuje on powierzchnię większą bądź równą 5 m2; ręczne zebranie pozyskanej biomasy oraz liści z dna lasu i wywiezienie jej poza teren poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 – 15 marca 2014, powtórzenie działania: 15 września – 15 grudnia 2014.

Wykonane zabiegi muszą być zgodne z Zarządzeniem nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Kawęczyn”.

Rezerwat przyrody „Dąbrowy Seroczyńskie” – siedlisko 91I0

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Wodynie, nr dz. ew.: 504, 505, 507, 508, pow. 5 ha.

Do wykonania:

- redukcja podszytu – zmniejszenie ilości podszytu tak, by jego pokrycie nie przekraczało 10-20% powierzchni, poprzez ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków rodzimego pochodzenia (w szczególności leszczyny, grabu, lipy i czeremchy pospolitej), z pozostawieniem dębu i drzew owocowych, typowych dla świetlistej dąbrowy, pod warunkiem, że ich zwarcie nie przekroczy 10-20% powierzchni; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014;

- eliminacja gatunków obcych – usunięcie gatunków obcych (w szczególności czeremchy amerykańskiej i robinii akacjowej) poprzez ich ręczne wycięcie; wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014;

- wykoszenie odrostów – ręczne wykoszenie powstających, w miejscu wykonania zabiegu redukcji podszytu, odrostów wyciętych drzew i krzewów; ręczne zebranie pozyskanej biomasy oraz liści z dna lasu i wywiezienie jej poza teren poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września – 15 grudnia 2014.

Wykonane zabiegi muszą być zgodne z Zarządzeniem nr 30 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Dąbrowy Seroczyńskie”.

Rezerwat przyrody „Podjabłońskie” – siedlisko 91I0

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Ceranów, nr dz. ew.: 2158, pow. 6 ha.

Do wykonania:

- redukcja podszytu – zmniejszenie ilości podszytu do pokrycia nieprzekraczającego 30-40% powierzchni, obejmujące ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków rodzimego pochodzenia (w szczególności grabu, lipy, leszczyny i czeremchy pospolitej), z pozostawieniem dębu i drzew owocowych, typowych dla dąbrowy świetlistej, o ile ich zwarcie nie przekroczy 30-40% powierzchni; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014;

- eliminacja gatunków obcych – usunięcie obcych gatunków inwazyjnych (w szczególności robinii akacjowej) poprzez ich ręczne wycinanie, wyrywanie i koszenie; wzmocnienie efektów wycinania drzew i krzewów, charakteryzujących się szybkimi odrostami korzeniowymi, poprzez użycie środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w leśnictwie; wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014, powtórzenie działania w terminie 15 września - 15 grudnia 2014;

- wykoszenie runa – ręczne wykoszenie nadmiernie rozwiniętej roślinności runa z pozostawieniem pojedynczych nalotów dębowych, przerzedzeniem gęstego nalotu dębowego, gdy zajmuje on powierzchnię większą lub równą 5 m2; ręczne zebranie pozyskanej biomasy oraz liści z dna lasu i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014, powtórzenie działania w terminie 15 września - 15 grudnia 2014.

Wykonane zabiegi muszą być zgodne z Zarządzeniem nr 31 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Podjabłońskie”.

Część III – wykonanie zabiegów ochrony czynnej na murawach kserotermicznych (rezerwat przyrody Sadkowice, projektowany rezerwat przyrody Raj, rezerwat przyrody Góra Uszeście, projektowany użytek ekologiczny Góra Rawska, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Głogi) – siedlisko 6210 – pow. 7,5 ha.

- rezerwat przyrody „Sadkowice” – siedlisko 6210

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą, nr dz. ew.: 150/2, pow. 0,4 ha.

Do wykonania:

- usunięcie zarośli – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków roślin (w szczególności derenia, leszczyny, tarniny, osiki) oraz ręczne wykoszenie jeżyn i wysokich bylin; wzmocnienie efektów wycinania drzew i krzewów, charakteryzujących się szybkimi odrostami korzeniowymi, poprzez użycie środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w leśnictwie; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren rezerwatu; termin: 15 września 2013 – 15 marca 2014;

- wykoszenie odrostów i wysokich bylin – ręczne wykoszenie wysokich bylin oraz ręczne wykoszenie odrostów powstających w miejscu wykonania zabiegu usunięcia zarośli; ręczne wygrabienie runi z obumarłej roślinności z roku poprzedniego, ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren rezerwatu; termin: 15 września 2013 r. – 15 marca 2014 r., ponowne wykoszenie 15 września – 15 grudnia 2014 r.

Wykonane zabiegi muszą być zgodne z Zarządzeniem nr 32 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Sadkowice”.

Projektowany rezerwat przyrody „Raj” – siedlisko 6210

Lokalizacja:

- woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą, nr dz. ew.: 1385, wydz. 99f, pow. 1,3 ha.

Do wykonania:

- usunięcie zarośli – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków roślin (w szczególności derenia, leszczyny, tarniny, osiki) oraz ręczne wykoszenie jeżyn i wysokich bylin; wzmocnienie efektów wycinania drzew i krzewów, charakteryzujących się szybkimi odrostami korzeniowymi, poprzez użycie środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w leśnictwie; ręczne zebranie i wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014;

- wykoszenie odrostów i wysokich bylin – ręczne wykoszenie wysokich bylin oraz odrostów powstających w miejscu wykonania zabiegu usunięcia zarośli; ręczne wygrabienie runi z obumarłej roślinności z roku poprzedniego, ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014, ponowne wykoszenie 15 września - 15 grudnia 2014.

Rezerwat przyrody „Góra Uszeście” – siedlisko 6210

Lokalizacja:

- woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik, nr dz. ew.: 5403/5, pow. 2,3 ha.

Do wykonania:

- usunięcie zarośli – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków roślin (głównie derenia, leszczyny, tarniny, osiki, maliny i ligustru) oraz ręczne wykoszenie wysokich bylin; ręczne zebranie i wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września 2013 – 15 marca 2014; preferowany czas wykonania zabiegu – przy występującej pokrywie śnieżnej;

- wykoszenie odrostów – ręczne wykoszenie odrostów i wysokich bylin w miejscach, gdzie wykonano wcześniej zabieg usunięcia zarośli; ręczne wygrabienie runi z obumarłej roślinności z roku poprzedniego, ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren poza teren Lasów Państwowych; termin: 15 września do 15 grudnia 2014; preferowany czas wykonania zabiegu – przy występującej pokrywie śnieżnej.

Wykonane zabiegi muszą być zgodne z Zarządzeniem nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Góra Uszeście”.

Projektowany użytek ekologiczny „Góra Rawska” – siedlisko 6210

Lokalizacja:

- woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik, nr dz. ew.: 6190, pow. 2 ha.

Do wykonania:

- usunięcie zarośli – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków roślin (głównie derenia, leszczyny, tarniny, osiki, maliny i ligustru) oraz ręczne wykoszenie wysokich bylin; wzmocnienie efektów wycinania drzew i krzewów, charakteryzujących się szybkimi odrostami korzeniowymi, poprzez użycie środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w leśnictwie; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren projektowanego użytku ekologicznego; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014;

- wykoszenie odrostów – ręczne wykoszenie odrostów i wysokich bylin w miejscach, gdzie wykonano wcześniej zabieg usunięcia zarośli; ręczne wygrabienie runi z obumarłej roślinności z roku poprzedniego, ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren poza teren projektowanego użytku ekologicznego; termin: 15 września - 15 grudnia 2014.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Głogi” – siedlisko 6210

Lokalizacja:

- woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Mielnik, nr dz. ew.: 5196/51, pow. 1,5 ha.

Do wykonania:

- usunięcie zarośli – ręczne wycięcie ekspansywnych gatunków roślin (głównie derenia, leszczyny, tarniny, osiki, maliny i ligustru) oraz ręczne wykoszenie wysokich bylin; wzmocnienie efektów zabiegu wycinania drzew i krzewów, charakteryzujących się szybkimi odrostami korzeniowymi, poprzez użycie środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w leśnictwie; ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego; termin: 15 września 2013 - 15 marca 2014;

- wykoszenie odrostów – ręczne wykoszenie odrostów i wysokich bylin w miejscach, gdzie wykonano wcześniej zabieg usunięcia zarośli; ręczne wygrabienie runi z obumarłej roślinności z roku poprzedniego, ręczne zebranie pozyskanej biomasy i wywiezienie jej poza teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego; termin: 15 września - 15 grudnia 2014.

Wyjaśnienie użytych zwrotów

Poprzez „ręczne wycinanie” Zamawiający rozumie wycinanie drzew i krzewów nisko nad ziemią, na wysokości nie większej niż 5 cm, przy użyciu siekiery, sekatora, piły spalinowej, elektrycznej/akumulatorowej przez operatora tego narzędzia.

Poprzez „ręczne wykoszenie” Zamawiający rozumie koszenie przy pomocy kosy ręcznej bez napędu, bądź kosy, wykaszarki spalinowej, elektrycznej/akumulatorowej przez operatora danego narzędzia.

Na obszarze muraw (siedlisko 6210) oraz dąbrów świetlistych (siedlisko 91I0) kosić należy na wysokości 5-10 cm ponad powierzchnią gruntu.

Poprzez „mechaniczne wykoszenie” Zamawiający rozumie koszenie przy pomocy ciągnika dostosowanego do koszenia łąk bagiennych (np. ratraka), wyposażonego w urządzenie koszące. Nacisk pojazdu na podłoże nie może przekraczać 50 g/cm2. Profil lameli nie może być większy niż 4 cm. Sprzęt mechaniczny musi być zabezpieczony na wypadek skażenia gruntu (np. poprzez płaszcz zbierający wycieki płynów technologicznych). Wykonawca, który zdecyduje się na mechaniczne koszenie, jest zobowiązany do szczegółowego opisu sprzętu na etapie oceny ofert. Jeżeli sprzęt nie przejdzie pozytywnie testu na torfowisku, w miejscu prowadzenia prac, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy z Wykonawcą.

Na obszarze torfowisk (siedlisko 7140 i 7110) wysokość koszenia wynosi 5-15 cm ponad powierzchnią gruntu. Kosić należy w kolejności od środka na zewnątrz obszaru lub z jednego boku do drugiego (zaczynając od obszaru mniej zarośniętego). Zabronione jest stosowanie techniki koszenia od zewnątrz do środka działki. Koszenie należy wykonać tak, by nie uszkodzić istotnie wierzchniej warstwy gruntu.

Poprzez „istotne uszkodzenie” rozumie się zniszczenie wierzchniej warstwy roślin, zerwanie pła mszystego, odkrycie gleby torfowej przekraczające 5% całkowitej powierzchni objętej zabiegiem na danej działce ewidencyjnej.

W przypadku „mechanicznego wykaszania” trasa poruszania się po terenie rezerwatu musi zostać uzgodniona i zatwierdzona na piśmie przez koordynatora projektu przed rozpoczęciem wszelkich prac terenowych. Termin prowadzenia robót oraz wywozu biomasy należy zgłosić koordynatorowi projektu na 10 dni przed planowanymi pracami.

Poprzez „ręczne zebranie pozyskanej biomasy”, w przypadku torfowisk (siedlisko 7110 i 7140), Zamawiający rozumie ręczne zebranie wyciętych drzew, krzewów i skoszonej trzciny oraz ułożenie ich w stosy. Zbiór biomasy powinien odbywać się około 3 dni po skoszeniu, ale nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Ze względu na trudne warunki wilgotnościowe pozyskana biomasa, tymczasowo zebrana w stosy, powinna zostać usunięta w zimie (do 15 lutego), przy pokrywie śnieżnej, gdy powierzchnia torfowiska będzie zamarznięta. Sprzęt służący do wywiezienia pozyskanej biomasy z rezerwatu oraz trasa, po jakiej będzie się on poruszał, muszą zostać przedstawione do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

Poprzez „ręczne zebranie pozyskanej biomasy”, w przypadku muraw kserotermicznych (siedlisko 6210), Zamawiający rozumie ręczne zebranie wyciętych drzew i krzewów oraz skoszonych wysokich bylin, a także usunięcie nadmiaru martwej biomasy, czyli ręczne wygrabienie runi z obumarłej roślinności z roku poprzedniego. Sprzęt służący do wywiezienia pozyskanej biomasy z rezerwatu oraz trasa, po jakiej będzie się on poruszał, muszą zostać przedstawione do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

Poprzez „ręczne zebranie pozyskanej biomasy”, w przypadku dąbrów świetlistych (siedlisko 91I0), Zamawiający rozumie ręczne zebranie wyciętych drzew i krzewów oraz skoszonych wysokich bylin, a także usunięcie nadmiaru martwej biomasy z dna lasu, czyli zalegających tam liści. Sprzęt służący do wywiezienia pozyskanej biomasy z rezerwatu oraz trasa, po jakiej będzie się on poruszał, muszą zostać przedstawione do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

Zebraną biomasę należy wywieźć poza obszar rezerwatów, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, projektowanego rezerwatu, projektowanego użytku ekologicznego i Lasów Państwowych. Miejsce składowania biomasy należy wskazać przed rozpoczęciem prac w terenie. Informacja ta powinna zawierać nr działki, obręb, nazwę gminy, szkic działki z zaznaczonym miejscem składowania. Miejsce składowania biomasy może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Do Wykonawcy należy usunięcie pozyskanej biomasy i pokrycie związanych z tym kosztów.

Poprzez „użycie środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w leśnictwie” Zamawiający rozumie rozprowadzenie odpowiedniego środka pędzelkiem po powierzchni ściętych drzew i krzewów o średnicy powyżej 2 cm (zgodnie z instrukcją stosowania środka).  Termin wykonania zabiegu: podczas trwania okresu wegetacyjnego. Aktualny (na rok 2013) wykaz „Środków ochrony roślin oraz produktów do rozkładu pni drzew leśnych zalecanych do stosowania w leśnictwie” znajduje się na stronie:

http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/gospodarka-lesna/ochrona_lasu/srodki-ochrony-roslin-2013

Prace opisane powyżej będą kontrolowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek stosować się do uwag i wskazań wnoszonych przez Zamawiającego. Zamawiający może nakazać natychmiastowe wstrzymanie prac lub je ograniczyć, jeśli zajdą przesłanki wskazujące na ryzyko wystąpienia szkód przyrodniczych, wynikających z prowadzonych działań. Ograniczenia te będą obowiązywały do czasu poprawy jakości świadczonej usługi. Dane kontaktowe osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do nadzoru robót zostaną podane przy podpisywaniu umowy z Wykonawcą.

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zebrać i zagospodarować wszelkiego rodzaju odpady powstałe w trakcie świadczenia usługi (np. opakowania po jedzeniu/napojach, itp.).

Wykonawcy nie przysługuje prawo ubiegania się o jednolitą płatność obszarową – JPO do powierzchni obszarów będących przedmiotem umowy.

Za szkody spowodowane w trakcie wykonywania prac (uszkodzenie drzewostanu, uszkodzenie dróg dojazdowych itp.) odpowiada Wykonawca.

Dla Wykonawców przewidziane są wizyty w terenie, w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

Najpóźniej do dnia poprzedzającego wizytę Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o chęci uczestniczenia w wizycie.

Harmonogram wizyt:

- 15.07.2013 - rezerwat przyrody „Torfowisko Karaska” (siedlisko 7110), rezerwat przyrody „Torfowisko Serafin” (siedlisko 7140);

- 16.07.2013 - rezerwat przyrody „Podjabłońskie” (siedlisko 91I0), rezerwat przyrody „Góra Uszeście”, projektowany użytek ekologiczny „Góra Rawska”, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Głogi” (siedlisko 6210).

W przypadku zgłoszenia większej liczby Wykonawców do wizyt terenowych Zamawiający może wyznaczyć dodatkowe terminy.

Podwykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcy.

IV. Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale III niniejszej SIWZ.

V. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających

VI. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

VII. Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

VIII. Termin wykonania zamówienia (dotyczy części I , II i III )

Część I:

- 1 sierpnia 2013 – 15 lutego 2014 – pierwszy sezon zabiegów (Torfowisko Karaska i Torfowisko Serafin),

- 1 sierpnia 2013 – 5 lutego 2014 – pierwszy sezon zabiegów (Jastrząbek),

- 1 sierpnia – 15 grudnia 2014 – drugi sezon zabiegów.

Część II:

- 15 września 2013 – 15 marca 2014 – pierwszy sezon zabiegów,

- 15 września – 15 grudnia 2014 – drugi sezon zabiegów.

Część III:

- 15 września 2013 – 15 marca 2014 – pierwszy sezon zabiegów,

- 15 września – 15 grudnia 2014 r – drugi sezon zabiegów.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia

Część I:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował zamówienia (co najmniej jedno) dotyczące:

- wykonania działań ochrony czynnej na obszarze chronionym (tj. usunięcie nalotu drzew i krzewów, koszenie trzciny) na powierzchni co najmniej 20 ha, w tym wykonania działań ochrony czynnej na terenach podmokłych o podłożu torfowym, przy wysokim stanie wód gruntowych (na co najmniej 10 ha).

Część II:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował zamówienia (co najmniej jedno) dotyczące:

- wykonania działań ochrony czynnej na obszarze chronionym (tj. wycinka drzew i krzewów, koszenie) na powierzchni co najmniej 2 ha.

Część III:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował zamówienia (co najmniej jedno) dotyczące:

- wykonania działań ochrony czynnej na obszarze chronionym (tj. wycinka drzew i krzewów, koszenie) na powierzchni co najmniej 1ha.

W celu udowodnienia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający załączy do oferty:

- wykaz wykonanych usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom opisanym powyżej, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3 do SIWZ);

- dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru lub inne, w formie poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii).

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Część I:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, w przypadku wybrania jego oferty, będzie dysponował odpowiednim sprzętem (w przypadku, gdy Wykonawca w swojej ofercie przewiduje jedynie koszenie ręczne):

- siekierami i/lub piłami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi – łącznie co najmniej 2 sztuki,

- oraz  kosami ręcznymi bez napędu i/lub wykaszarkami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi – łącznie co najmniej 3 sztuki.

Gdy Wykonawca przewiduje w swojej ofercie także koszenie mechaniczne, warunek zostanie spełniony, jeżeli w przypadku wybrania jego oferty, będzie dysponował on odpowiednim sprzętem:

- kosami ręcznymi bez napędu i/lub wykaszarkami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi- łącznie co najmniej 3 sztuki,

- oraz ciągnikiem dostosowanym do koszenia łąk bagiennych (np. ratrakiem), wyposażonym w urządzenie koszące. Nacisk pojazdu na podłoże nie może przekraczać 50 g/cm2, zaś profil lameli nie może być większy niż 4 cm. Sprzęt mechaniczny musi być zabezpieczony na wypadek skażenia gruntu (np. poprzez płaszcz zbierający wycieki płynów technologicznych) – por. rozdz. III SIWZ.

Część II:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, w przypadku wybrania jego oferty, będzie dysponował odpowiednim sprzętem:

- siekierami i/lub piłami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi - łącznie co najmniej 1 sztuka,

- oraz  kosami ręcznymi bez napędu i/lub wykaszarkami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi –  łącznie co najmniej 2 sztuki.

Część III:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, w przypadku wybrania jego oferty, będzie dysponował odpowiednim sprzętem:

- siekierami i/lub piłami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi – łącznie co najmniej 1 sztuka,

- oraz kosami ręcznymi bez napędu i/lub wykaszarkami spalinowymi/elektrycznymi/akumulatorowymi –łącznie co najmniej 2 sztuki.

W celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca załączy do swojej oferty listę sprzętu, który zamierza wykorzystać do realizacji zamówienia i którym będzie dysponował w przypadku wybrania jego oferty. Jeżeli obsługa wymienionego sprzętu wymaga posiadania uprawnień przez osoby wykonujące zamówienie, Wykonawca zawrze informację o tym w przedstawionej przez niego liście sprzętu (załącznik nr 7) oraz wykaże się możliwością dysponowania osobami zdolnymi do obsługi wymienionego sprzętu i posiadającymi do tego uprawnienia, o ile są wymagane (załącznik nr 4).

Wykonawca, którego oferta przewiduje również koszenie mechaniczne, załączy do oferty szczegółowy opis sprzętu do koszenia mechanicznego, którym będzie dysponował, w przypadku wybrania jego oferty (podanie nazwy modelu, danych technicznych, w tym w szczególności informacji o nacisku pojazdu na podłoże, przedstawionej w g/cm2 oraz informacji o profilu lameli, dodatkowo wymagane jest załączenie zdjęcia sprzętu).

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w przypadku wybrania jego oferty, będzie dysponował osobami przewidzianymi do wykonania zamówienia:

- koordynatorem prac, który w przeciągu ostatnich 5 lat wykonywał lub nadzorował wykonanie działań ochrony czynnej na obszarach chronionych na pow. co najmniej 5 ha łącznie (jedna osoba może koordynować prace dotyczące kilku części zamówienia),

- osobami zdolnymi do obsługi sprzętu wymienionego w załączniku 7 do SIWZ i posiadającymi uprawnienia do jego obsługi, o ile są wymagane (Część I - co najmniej 5 osób, Część II – co najmniej 5 osób, Część III – co najmniej 5 osób).

W celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ), w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz podaniem:

- informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia,

- zakresu wykonywanych przez nie czynności,

- informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami,

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia.

Wykonawca załączy do oferty także pisemne zobowiązania (umowy lub oświadczenia) osób wymienionych w powyższym wykazie, na podstawie których osoby te oddają się do dyspozycji Wykonawcy na czas realizacji zamówienia.

Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej, zostanie wykluczony z postępowania. Wykonawca zostanie również wykluczony z postępowania, jeżeli będą zachodziły okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Dla spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W celu potwierdzenia spełnia warunków znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy podpisania oświadczenia (zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ), że, w przypadku wyboru jego oferty, Wykonawca przedstawi, przed podpisaniem umowy, kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na co najmniej 100 000 zł.

2. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by Wykonawca załączył do oferty odpowiednie oświadczenie (załącznik nr 5 do SIWZ), podpisane przez uprawnione do tego osoby.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony, w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jedynie ci Wykonawcy, którzy zapoznali się z SIWZ oraz zdobyli konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i przygotowania oferty.

W celu udowodnienia spełnienia warunku, Wykonawca złoży oświadczenie (zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ), że zapoznał się z SIWZ i nie wnosi do niej zastrzeżeń, zdobył konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, zapoznał się z wzorem umowy i uznaje się za związanego określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

W celu udowodnienia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodu spełnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, załączy on do oferty:

a) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu wymienionego w pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 6 do SIWZ), w którym zobowiąże się, że w przypadku wyboru jego oferty, dostarczy w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników zaświadczenia potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zob. Rozdz. XVIII).

c) potwierdzenie wniesienia wadium.

Oferty składane wspólnie

5. Aby Wykonawcy mogli wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, muszą oni:

a) ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

b) przedstawić w ofercie wspólnej oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania (nazwę) o zamówienie publiczne, którego dotyczy; wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, daty udzielenia pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

6. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

a) oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone w postaci oferty podpisanej przez Pełnomocnika;

b) do oferty zostaną dołączone dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2, pkt 3, pkt 4 lit. a, b; dotyczące każdego Wykonawcy (Wspólnika), podpisane przez jego upełnomocnionych przedstawicieli i Pełnomocnika oraz pozostałe dokumenty, wymienione w rozdz. IX, pkt 1 lit. b, c, d, e, które łącznie będą potwierdzały spełnienie przez Wykonawców występujących wspólnie warunków udziału w przetargu, o których mowa w rozdz. IX SIWZ, podpisane przez Pełnomocnika.

7. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

8. Wszyscy wspólnicy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez jednego, lub wszystkich łącznie, lub każdego z osobna Wykonawców, występujących wspólnie albo też w inny sposób ustalony w umowie.

10. Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia (w przypadku wybrania oferty wspólnej), Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie (zob. rozdz. XVIII SIWZ).

### X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Magdalena Galus - e-mail: mggalus@wp.pl, tel. +48 796 435 444.

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia, informacje itp. (dalej zbiorczo „Korespondencja”) - Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Zamawiający dopuszcza składanie „Korespondencji” pisemnie pocztą tradycyjną lub za pomocą skanu pisma przesłanego drogą elektroniczną na adres mggalus@wp.pl. Każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdza fakt otrzymania „Korespondencji”.

„Korespondencję” uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, jednak nie później niż do godziny 16.00 dnia poprzedzającego dzień upływu terminu składania ofert. Wnioskodawcy mogą zadawać pytania do treści SIWZ nie później niż do godziny 12.00 dnia poprzedzającego dzień upływu wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania oraz przekaże Wykonawcom, którzy wykazali zainteresowanie przetargiem (skontaktowali się z Wykonawcą za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, pozostawiając dane kontaktowe).

8. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

9. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana Wykonawcom, którzy wykazali zainteresowanie przetargiem.

10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej oraz powiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy wykazali zainteresowanie przetargiem.

### XI. Wadium

### 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

### - Część I: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100)

### - Część II: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100)

### - Część III: 3 000,00 (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu – przelewem na konto - poniżej znajdują się dane do wykonania przelewu:

Centrum Ochrony Mokradeł

nr 31 2130 0004 2001 0567 5319 0001

ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa

W tytule przelewu należy podać numer przetargu, nazwę Wykonawcy oraz numery części zamówienia, których oferta i wadium dotyczy.

Konto Centrum Ochrony Mokradeł znajduje się w banku Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzibą przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego, potwierdzi, że otrzymał taki przelew, najpóźniej do godziny będącej upływem terminu składania ofert. Kopię przelewu należy załączyć do oferty.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

3. Dokumenty potwierdzające złożenie wadium w innej formie niż w pieniądzu, winny być wystawione na Centrum Ochrony Mokradeł i złożone przed upływem terminu składania ofert w oryginale w siedzibie Zamawiającego, a w ofercie należy umieścić kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

4. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dokument poręczenia lub gwarancji wadialnej powinien być podpisany przez Pełnomocnika.

6. Wszelkie dokumenty zabezpieczające wadium winny być ważne, co najmniej przez okres związania ofertą tj. 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 46 ust. 4a Pzp.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 Pzp.

XII. Termin związania ofertą

1. Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, ale nie dłużej niż 30 dni.

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert.

3. Zamawiający co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę stanowi komplet wszystkich wymaganych dokumentów.

1.1. Oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ), do którego należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu IX SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, formularz ofertowy oraz inne wymagane dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika.

1.2. W przypadku, gdy Wykonawca, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, wszystkie zapisane strony kopii dokumentu, wchodzące w skład oferty, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką.

2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami specyfikacji.

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

3.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w maszynopisie lub ręcznie pismem czytelnym i podpisana oryginalnie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

3.3. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3.4. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane przez upoważnioną do tego osobę i kolejno ponumerowane.

4. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczonej następująco:

OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: ............................ (tu należy wpisać nazwę głównego zamówienia i nazwę części zamówienia, na którą składana jest oferta)

NIE OTWIERAĆ PRZED ................ (tu należy wstawić datę i godzinę otwarcia ofert)

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 4, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.

6. Wykonawca uprawniony jest do zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i osobom trzecim.

7. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

8. Ofertę i załączniki należy przygotować zgodnie z treścią załączonych do niniejszej Specyfikacji formularzy.

9. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść, opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w biurze Centrum Ochrony Mokradeł, przy ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31 w Warszawie (kod pocztowy: 01-636) - w terminie do dnia 18.07.2013 do godz. 14:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.07.2013 o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego.

3. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych: nazwa i adres Wykonawcy oraz cena ofertowa.

4. Oferty złożone po terminie zostaną, bez otwierania, niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca poda cenę oferty brutto za całościowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Cena ofertowa ma charakter ryczałtu i winna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz niniejszej SIWZ, przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, z uwzględnieniem wszystkich zakresów prac zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Cena ryczałtowa w rozumieniu art. 632 Kc zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny zamówienia i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędną kalkulacją kosztów lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

5. W ramach ceny ofertowej, poza kosztami wynikającymi z załączonej dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in.:

- związane z organizacją zaplecza i uporządkowaniem terenu po zakończeniu wykonywania usługi,

- wynikające z dokumentacji projektowej, SIWZ oraz § 6 wzoru umowy.

6. Cena oferty ma być wyznaczona z dokładnością do jednego grosza.

7. Wykonawca może załączyć do oferty kosztorys ofertowy, ale będzie on pełnił jedynie funkcję informacyjną sposobu obliczania ceny oferty.

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów i sposób oceny ofert

1. Ocena ofert dokonana będzie w dwóch etapach przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego.

2. W pierwszym etapie, który odbędzie się w terminie i miejscu określonym w rozdz. XIV SIWZ, Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, podając nazwy zgłoszonych Wykonawców oraz zaoferowane ceny netto i brutto.

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została ona złożona po wyznaczonym terminie i/lub w niewłaściwym miejscu.

4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w art. 89 ustawy Pzp.

5. Zamawiający może odrzucić oferty, jeżeli:

a) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 6,

b) zaoferowana cena przez danego Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c) jest niezgodna z wymaganiami niniejszego przetargu.

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty mogą zostać uznane za najkorzystniejsze, a którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w części IX SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub jego odwołania albo jego zamknięcia bez dokonania wyboru oferty.

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

8. Dla ofert zakwalifikowanych do drugiego etapu podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców.

9. W drugim etapie Zamawiający spośród ofert spełniających wymagania formalne, dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę:

Cenę - 100% - osobno dla każdej części zamówienia.

10. W przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu Zamawiający unieważnia przetarg.

11. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

12. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia w formie określonej w rozdz. X.

13. Osoby wyznaczone przez Zamawiającego, po wyborze oferty najkorzystniejszej, sporządzają protokół z przebiegu przetargu.

14. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do przedstawienia odpowiednich dokumentów, wymienionych w rozdz. XVIII SIWZ i zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

15. Zamawiający, niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru, powiadamia na piśmie Wykonawców o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oraz zamieszcza informację na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

XVII. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN wg wzoru umowy.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za realizację przedmiotu
zamówienia zgodnie z § 5 wzoru umowy - za pierwszy sezon wykonywania zabiegów ochrony czynnej po protokolarnym odbiorze usługi maksymalnie 60% procent wartości złożonej oferty.

XVIII. Formalności do spełnienia po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

1. Przed zawarciem umowy, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu, Wykonawca zgodnie z zapisami rozdz. IX pkt 4 lit. b, dostarczy Zamawiającemu:

a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 podpunkcie a i b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną dodatkowo poprzedzone będzie wpisem do umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz przedłożeniem umowy konsorcjum, zawierającej co najmniej:

- zobowiązania do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi i gwarancji.

5. Zgodnie z zapisami z rozdz. IX pkt 1 lit. f, przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na co najmniej 100 000 zł.

6. Podpisanie umowy, w przypadku Części II i III, nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana oraz dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów wymienionych w punktach 1-5.

7. W przypadku części I, Wykonawca, którego oferta przewiduje także koszenie mechaniczne, jest zobowiązany przed podpisaniem umowy, do wykonania testu sprzętu, którym dysponuje. Miejscem wykonania testu będzie rezerwat przyrody „Torfowisko Serafin”, stanowiący jeden z obszarów objętych przedmiotem zamówienia. Jeżeli sprzęt nie przejdzie pozytywnie testu w miejscu prowadzenia prac, tzn. w wyniku pracy przy jego użyciu dojdzie do „istotnych uszkodzeń” (zob. Rozdział III), Zamawiający ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy z Wykonawcą.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy części I i II zamówienia)

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% zaoferowanej ceny, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie może być wniesione przez Wykonawcę według jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie to jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Gwarancje powinny być bezwarunkowe.

4. Na poczet należytego wykonania umowy może być zaliczone wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu.

5. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niż w pieniądzu, dokumenty potwierdzające złożenie zabezpieczenia, winny być wystawione na Centrum Ochrony Mokradeł.

6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. Zabezpieczenie powinno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

9. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

##### Załącza się wzór umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę wg załączonego wzoru.

##### W przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców, w umowie zostanie określony zakres robót przewidziany do wykonania przez Podwykonawców.

XXI. Składanie odwołań

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli korzystano z innych środków.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec SIWZ i Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 1-2, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XXII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu z postępowania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- zmiany lub odwołania warunków przetargu, SIWZ;

- odwołania przetargu bez podania przyczyny;

- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

3. W sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa Kodeks cywilny.

XXIII. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1. Wzór umowy

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy

Załącznik nr 3. Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7. Wykaz sprzętu

Załącznik nr 8. Mapy lokalizacji zabiegów ochronnych

- Lokalizacja działań ochrony czynnej w rezerwacie Torfowisko Karaska

- Lokalizacja działań ochrony czynnej w rezerwacie Torfowisko Serafin

- Lokalizacja działań ochrony czynnej w rezerwacie Jastrząbek

- Lokalizacja działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Brwilno

- Lokalizacja działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Dąbrowa Radziejowska

- Lokalizacja działań ochrony czynnej w rezerwacie Kawęczyn

- Lokalizacja działań ochrony czynnej w rezerwacie Dąbrowy Seroczyńskie

- Lokalizacja działań ochrony czynnej w rezerwacie Podjabłońskie

- Lokalizacja działań ochrony czynnej w rezerwacie Sadkowice

- Lokalizacja działań ochrony czynnej w projektowanym rezerwacie Raj

- Lokalizacja działań ochrony czynnej w rezerwacie Góra Uszeście i na Górze Rawskiej

Załącznik nr 9. Warstwy GIS z lokalizacją zabiegów ochronnych

Załącznik nr 10. Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów

- Zarządzenie nr 33 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Torfowisko Karaska”

- Zarządzenie nr 27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Torfowisko Serafin”

- Zarządzenie nr 26 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jastrząbek”

- Zarządzenie nr 25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Brwilno”

- Zarządzenie nr 29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa Radziejowska”

- Zarządzenie nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Kawęczyn”

- Zarządzenie nr 30 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Dąbrowy Seroczyńskie”

- Zarządzenie nr 31 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Podjabłońskie”

- Zarządzenie nr 32 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Sadkowice”

Zarządzenie nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26.11.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Góra Uszeście”